| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut |  | 19.499.087-1 | 19.092.786-5 |
| Nombres |  | Francisco | Juan Jose |
| Apellidos |  | Ortiz | Barber |
| Roles | QA/Testing/front end | DBA/ Analista Funcional/Lider | Back end/ Otros… |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Plataforma de búsqueda de roommates y gestión de convivencia |
| --- | --- |
| Descripción | Aplicación web que permite conectar personas que buscan compartir vivienda, además de gestionar aspectos del hogar como división de gastos, tareas domesticas y registros de pago con respaldo documental |
| Problemática detectada | Dificultad para encontrar roommates compatibles y falta de herramientas para organizar gastos y responsabilidades dentro del hogar compartido |
| Solución esperada | Una plataforma que permita encontrar compañeros de vivienda y administrar la convivencia mediante herramientas digitales (gastos, tareas, pagos, etc.). |
| Objetivos generales | Facilitar la búsqueda de roommates y mejorar la organización de la convivencia en viviendas compartidas |
| Objetivos específicos | - Crear perfiles de usuario con preferencias y datos relevantes - Implementar sistema de búsqueda y match de roommates - Desarrollar módulo de gestión de gastos compartidos - Permitir carga de comprobantes (boletas, transferencias, etc.) - Crear sistema de asignación de tareas domesticas - Generar notificaciones y recordatorios |
| Alcance del proyecto | La aplicación permitirá conectar usuarios, gestionar propiedades compartidas, registrar gastos con evidencia, asignar tareas y visualizar estados de pago y cumplimientos. No incluye integración con bancos reales (solo simulación). |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

- Falta de confianza entre desconocidos - Mala organización de gastos - Conflictos por tareas domesticas - Falta de evidencia de pagos Este proyecto nace como una solución integral que no solo conecta personas , sino que también mejora la convivencia mediante herramientas digitales de gestión. Publico objetivo - Estudiantes - Joves profesionales - Personas que viven en arriendo compartido Estado del arte Existen apps como roomster o Grupos de Facebook pero no integran gestión completa del hogar

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Metodología elegida: Ágil (Scrum) Descripción Se trabajará en ciclos cortos (sprints) de 1 a 2 semanas, permitiendo iterar y mejorar constantemente el sistema. Etapas - Levantamiento de requisitos - Diseño (diagramas UML) - Desarrollo por módulos - Testing - Entrega incremental Roles del equipo - Frontend: Interfaces y experiencia usuario - Backend: Lógica y APIs - DBA: Base de datos - QA: Pruebas y validación

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura utilizar - Cloud (AWS o similar) - Contenedores (Docker opcional) Arquitectura de software - Microservicios - API REST Lenguajes de programación - Backend: Java - Frontend: JavaScript Frameworks - Backend: Spring Boot - Frontend: React - Otros: Maven, Lombok Base de datos - MySQL o PostgreSQL Repositorio - GitHub Otros - JWT para autenticación - Subida de archivos (comprobantes)

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Levantamiento requisitos | Definir funcionalidades | Documentos | 1 Semaan | Analista | Base del proyecto |
| 2. | Diseño UML | Diagrama sistema | Draw.io | 1 Semana | Equipo | Importante para desarrollo |
| 3. | Backend | APIs y lógica | Java, Spring | 3 semanas | Backend | núcleo sistema |
| 4. | Frontend | Interfaz usuario | React | 3 semanas | Frontend | Ux importante |
| 5. | Base de datos | Modelos y consultas | MySQL | 2 semanas | DBA | integración |
| 6. | Testing | Pruebas | Junit | 2 semanas | QA | validación final |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | planificación | Organización del proyecto |  |
| 2 | Diagrama UML | Casos de uso, clases |  |
| 3 | Modelo BD | MER |  |
| 4 | Código Backend | API REST |  |
| 5 | Código Frontend | Interfaz |  |
| 6 | Informe Final | Documento final |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Requisitos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

- Posible escalabilidad a app móvil - Integración futura con pagos reales - Uso de IA para compatibilidad de roommates - Mapa real que muestra las propiedades del lugar indicado